Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

NR…………../TR/2019

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92 057 900,00 zł. – zwaną Zamawiającym , reprezentowaną  przez :

…………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ; Wykonanie „pod klucz” dwóch odcinków magistrali DN500 PE pod korytem Starej Odry metodą przewiertu sterowanego lub pokrewną ekonomicznie uzasadnioną, z wykorzystaniem komór znajdujących się na działkach o nr 75 i 422 w obszarze terenu wałów przeciwpowodziowych.

2. Integralną częścią umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- oferta złożona dnia…………………i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

Treść Umowy oraz SIWZ należy  traktować, jako dokumenty wzajemnie się uzupełniające

i uszczegóławiające.

§2

1.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy :

Realizacja „pod klucz” budowy dwóch odcinków magistrali DN500 PE pod korytem Starej Odry metodą przewiertu sterowanego lub pokrewną ekonomicznie uzasadnioną, z wykorzystaniem komór znajdujących się na działkach o nr 75 i 422 w obszarze terenu wałów przeciwpowodziowych.

W zakresie o którym mowa w §2 pkt1 Wykonawca zrealizuje:

- kompletną dokumentację przedinwestycyjną niezbędną do realizacji zadania  tj. m.in.:

- Koncepcję projektu

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- Dokumentację geotechniczną terenu

- Projekt organizacji ruchu

- Uzyska  wszelkie  wymagane uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia  zgodnie z obowiązującymi przepisami( np. pozwolenie na budowę , pozwolenie wodnoprawne

i  pozwolenie na użytkownie)

Dokumentacja projektowa oraz kosztorys i przedmiar winny być wykonane w wersji  papierowej w ilości 2 egzemplarzy  oraz  elektronicznej w formacie PDF zgodnie z załączonymi WTP TT-400/05/2019 zał. nr 5.

W ramach wynagrodzenia zapewnienie nadzoru autorskiego, ilość pobytów na budowie wg potrzeb i żądań Zamawiającego.

- Roboty budowlane  na podstawie zatwierdzonej dokumentacji  projektowej

- Dokumentację powykonawczą

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz  obowiązującymi  polskimi przepisami prawa i normami.

§3

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:  od podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy do  dnia …………………………………...

§4

1.Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ i ofertą.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać we własnym zakresie niezbędne zgody                                i pozwolenia od właściwych Urzędów wymagane polskimi przepisami, związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji ( łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego) oraz uzyskania zgody na użytkowanie magistral wodociągowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego Koncepcje na podstawie ,której będzie mógł opracowywać  dokumentację budowlaną.

Zmiana sposobu  wykonania przedmiotu umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zaprojektować , uzyskać akceptację  Zamawiającego  a następnie  wykonać roboty budowlane.

- Informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, a w przypadku niepoinformowania o tym fakcie odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- W ramach wynagrodzenia zapewnić: obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, koszt ubezpieczenia budowy, urządzenie i likwidację zaplecza budowy łącznie z zapewnieniem zasilania na czas budowy w energię elektryczną i wodę, uporządkować plac budowy, zajęcie pasa drogowego, roboty odtworzeniowe, wykopy kontrolne, wywóz gruntu wraz z opłatami za jego składowanie, koszt zagospodarowania odpadów, pokrycie kosztów wykonania dojść do lokali  usługowych i użyteczności publicznej na realizowanym odcinku drogi, pokrycie kosztów wynikających z wypełnienia wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach będących w składzie projektów budowlanych , badania geologiczne – stopień zagęszczenia gruntu, dokumentację geologiczną, koszty związane z realizacją prac na istniejącym uzbrojeniu podziemnym (np. odbiory), wszelkie koszty związane z likwidacją ewentualnych  kolizji elektroenergetycznych, koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci, dokumentację powykonawczą   itp.

- W przypadku istnienia na terenie objętym robotami budowlanymi uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić pisemnie z 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci o przystąpieniu do robót. Prowadzenie prac ziemnych, w trakcie których występuje zbliżenie do istniejącego uzbrojenia, winno być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania – odbioru technicznego  w zakresie miejsc kolizyjnych w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej od poszczególnych właścicieli sieci.

- Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r.,              poz. 21 ze zmianami).

- Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN-EN lub równoważne, aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego.

- Przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych – nowych.

- Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne przed ich wbudowaniem.

- Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie do niego przyległym.

- Przez cały okres realizacji zadania zapewnić odpowiednie i bezpieczne dojście do lokali usługowych  na realizowanym odcinku.

- Do nanoszenia na bieżąco zmian w dokumentacji, wprowadzonych w uzgodnieniu 
z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace podczas realizacji inwestycji nie zakłócą dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca.

2. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie

przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót budowlanych Wykonawca   zobowiązany
    jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych   w zadaniu.
    Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej winno nastąpić na
    5  dni przed odbiorem końcowym zadania. Nie przekazanie tego dokumentu do daty jak

wyżej stanowić będzie podstawę odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu

umowy.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy  w trakcie
     realizacji przedmiotu umowy.

4.  Jeżeli jakiś projekt, dokumentacja ,robota budowlana nie wyspecyfikowane będą 
     niezbędne do  budowy  a następnie właściwej pracy magistrali ,Wykonawca będzie
     zobowiązany wykonać na    własny koszt, bez dodatkowych żądań zapłaty ze strony 
     Zamawiającego.
5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie wykonania przedmiotu umowy w ramach
     ceny ryczałtowej, bez żadnych  dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, które są
     niezbędne dla celów kompletności, wykonalności, bezpieczeństwa, terminowości,
    materiałów oraz właściwej eksploatacji  przedmiotu umowy.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie błędy lub pominięcia w rysunkach,
     projektach Wykonawcy lub innych podmiotów działających na zlecenie Wykonawcy.
     Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie mógł ponieś w wyniku opóźnienia w
     dostarczeniu rysunków, projektów i innych informacji, lub w wyniku istniejących w nich
     błędów lub braków.
7. Będzie uważane, że Wykonawca upewnił się i wziął pod uwagę w chwili zawarcia umowy:

- Wszystkie warunki i okoliczności wpływające na cenę kontraktową.

- Możliwości realizacji-wykonania robót w określonych, znanych mu warunkach wykonawstwa i terminach realizacji

- Ogólne warunki panujące na placu budowy.

Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyniknie potrzeba ustanowienia nadzoru archeologicznego jego zapewnienie leży w gestii Zamawiającego a także wykonanie i koszt wynikłych w trakcie realizacji zamówienia badań archeologicznych leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy w trakcie realizacji zamówienia ze wskazaną przez Zamawiającego osobą pełniącą nadzór archeologiczny nad realizacją zadania.

§5

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym   w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót podwykonawcom.

- Projekt umowy o podwykonawstwo  musi spełniać poniższe wymagania:

a)  Wycena robót podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

b)  Terminy realizacji robót podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające
 z umowy zawartej z Wykonawcą zadania.

c)  Termin zapłaty podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcą faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy  roboty budowlanej.

d) Uregulowania w zakresie rozliczenia robót powierzonych do zrealizowania przez podwykonawców nie mogą zawierać zapisów uzależniających regulowanie należności podwykonawców od otrzymania zapłaty należności Wykonawcy od Zamawiającego                  w  szczególności dotyczy to końcowych należności Wykonawcy wynikających z faktur wystawianych po odbiorze końcowym zadania.

e)  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót.

f)  Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji  i rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez  podwykonawcę  nie może  być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania.

g) Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi określać okoliczności 
 i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy.

h)  Wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

3.Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo

przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo wraz z kosztorysem ofertowym
     do akceptacji.

4.  Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń. Prawo, to dotyczy również projektu zmian dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.

5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  projektu umowy wraz z kosztorysem ofertowym nie wniesie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

6.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wykonawca, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii umowy, każdej zmiany oraz kosztorysu ofertowego potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                        za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

9.  W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy.

§6

  - Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie netto............................ (słownie:…………………… ………             ………………………………………) plus obowiązujący podatek VAT  tj. brutto………………………..

  - W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie zamówień dodatkowych, którymi będą roboty nieprzewidziane                       a będące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie      wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania zamówień dodatkowych.  Wykonanie zamówień dodatkowych, o których tu mowa będzie następowało po

zawarciu pisemnego aneksu do umowy  z Wykonawcą.

3.  Wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody

Zamawiającego.

§7

- W przypadku trudności finansowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót objętych niniejszą umową, wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Decyzje Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, przekazane będą Wykonawcy                                   z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ze wskazaniem jaki zakres prac i wynagrodzenia podlega ograniczeniu. Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

§8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą zgłoszone przez Wykonawcę zakończone prace zgodnie z §2 umowy.

- Rozpoczęcie odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od zawiadomienia o osiągnięciu gotowości               do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości 
do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów stanowiących podstawę odbioru przedmiotu umowy w tym dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Brak kompletnej dokumentacji odbiorowej stanowić będzie podstawę odmowy rozpoczęcia odbioru do czasu przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad.

§9

Wykonawca udziela na wykonany zakres prac co najmniej….. miesięcy gwarancji i rękojmi liczonej od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zarówno 
na zastosowane materiały jak i wykonane prace.

§10

1.  Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru technicznego:

1.1  …………………………………………….-    odbiory techniczne

1.2 ……………………………………………   -  realizacja inwestycji

§11

Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie …………………………………………...

§12

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad i nie usunięcia ich
w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak jak 7 dni, Zamawiający bez dodatkowego wezwania może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej. Zamawiający  w tym  przypadku  nie  traci prawa gwarancji i rękojmi               od Wykonawcy.

§13

- Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

- Podstawą rozliczenia za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego zaakceptowany i zatwierdzony przez Zamawiającego,

- Płatność będzie realizowana na podstawie faktury VAT sporządzonej po obustronnie podpisanym protokole odbioru częściowego, końcowego robót, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- W przypadku, gdy określone roboty objęte  danym  etapem, wykonywane były przez Podwykonawcę, w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury Vat ten przedstawi wraz 
z fakturą pisemne potwierdzenie pochodzące od ujawnionego i zaakceptowanego  przez Zamawiającego podwykonawcę, że całe należne od Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót i usług objętych przedkładaną fakturą zostało wypłacone lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę,  Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  o podwykonawstwo, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§14

- Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% 
od wynagrodzenia   brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, karę w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 7 ust.1,

- za  opóźnienie w usunięciu wad karę w wysokości 0,1% ceny brutto, określonej 
w §7 ust.1, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie 
od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust.1 za tę część robót, 
od których  Zamawiający odstąpił.

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane tylko i wyłącznie brakiem dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych,

- Za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego w trybie § 6 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust.1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy  z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy w trybie § 6. W przypadku nie wywiązania się           z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy,              a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych

kar umownych.

3.   Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej,
       że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
       w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny    
brutto oferty.

Forma zabezpieczenia: ……………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie jak w ust. l zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane                            w wysokości 70 %, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu    po upływie okresu rękojmi za wady wykonanych robót.

§ 16

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w razie jej niezachowania .

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących okolicznościach:

- Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, kierowników robót pod warunkiem, że nowa osoba posiada takie same uprawnienia i spełnia wymogi SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotowej umowy                                     w przypadku:

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, zamiennych, uzupełniających;

- zaistnienia sytuacji skutkującej, że rozpoczęcie robót jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy 
w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy,

- szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych ( silne mrozy poniżej -15°C, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- siły wyższej, klęski żywiołowej,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody  spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu  przez Zamawiającego na Terenie Budowy,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  w szczególności istnienie kolidujących podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,

- Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności :

- wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku                       do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy,                       za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 
z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- Zmiany wynagrodzenia :

- jeżeli nastąpi zmiana urzędowej stawki podatku VAT,

- powzięcia wiadomości o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego,

- konieczności ograniczenia zakresu robót poprzez pominięcie robót, które okazały             się zbędne,

- konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku                       do projektowanych w dokumentacji projektowej.

- Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.

3.  Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

§17

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK 
w Głogowie Sp. z o. o.

# Strony ustalają, że ewentualne  sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane w drodze polubownego załatwienia sprawy.

# Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie  sąd właściwy dla Zamawiającego.

§18

# Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie                           za    zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§19

Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z umową przetwarzały będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych

- z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 20

# Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY :